Plan integral para cumplir la rúbrica

Proyecto Integrador — Caso 15 EduDown

Sistema de Agendamiento de Box de Atención

Metodología RUP · Plataforma Taiga · Stack React + FastAPI + PostgreSQL

Documento de trabajo y guía paso a paso

Mayo 2026

Introducción

Este documento toma la rúbrica de evaluación del video final del Proyecto Integrador y la cruza criterio por criterio con los entregables actuales del equipo (RUP, Plan de Desarrollo, Plan de Transición, Manual de Usuario, Requisitos Adicionales, Riesgos y la presentación de Mesa Redonda). Para cada criterio se indica el estado actual, el gap respecto al nivel Sobresaliente, las acciones concretas a ejecutar y la estimación de esfuerzo.

Al final se entregan: el timeline unificado de trabajo, la estructura del video segmento por segmento mapeada a los criterios de la rúbrica, y la verificación contra las condiciones mínimas obligatorias.

Decisiones unificadas del equipo (deben aplicarse en todos los documentos antes del video):

- Stack tecnológico único: React (PWA) + FastAPI (Python) + PostgreSQL + Redis + Socket.io.

- Metodología principal: RUP. LeSS y SAFe se mencionan como evaluadas y descartadas.

- Plataforma de gestión: Taiga.io (gratuito, open source).

- Tecnologías y tendencias seleccionadas: MIT Design FullStack y MIT Design AI.

- Tendencias descartadas con justificación: Mathematical Programming y Quantum Solutions.

Notas críticas a corregir antes de grabar (inconsistencias actuales entre documentos):

- Plan_de_Desarrollo.docx menciona MongoDB. Eliminar y reemplazar por PostgreSQL.

- PPT de Mesa Redonda menciona Oracle como mejor solución. Reescribir la diapositiva: Oracle queda descartado por restricción de costo de licencia para una ONG.

- Plan_de_Desarrollo.docx menciona Node.js/Express. Eliminar y reemplazar por FastAPI (Python).

- Los EIPs de la PPT no coinciden con los del RUP final (EduDown_RUP.docx). Usar los del RUP final, son más completos: Anti-Corruption Layer, Aggregator, Publish-Subscribe, Content-Based Router, Dead Letter Channel.

- La cuarta etapa de pacientes mencionada en algunos lugares debe quedar resuelta como contradicción detectada y corregida en RN-09: solo existen 3 etapas.

Criterio 1 — Contexto del caso y claridad del problema (10 pts)

Estado actual

El contexto está cubierto en la PPT slide 2, en el borrador de presentación y en el documento RUP. La organización, las 4 sedes, las 3 etapas, los 12 boxes por sede y la regla 60/40 quedan descritos.

Gap para Sobresaliente

El nivel 4 exige que el problema esté bien formulado, con alcance, restricciones y actores claros, y conectado con la solución. Hoy el problema se describe de forma cualitativa pero no se cuantifica. Falta esa capa numérica que permite al evaluador dimensionar el impacto.

Acciones a ejecutar

Reformular la descripción del problema con métricas concretas, declaradas como supuestos cuando no haya datos validados. Texto sugerido para el video y para los documentos:

"EduDown opera 48 boxes (12 por sede × 4 sedes) con un volumen estimado de 30 a 40 sesiones diarias por sede. Hoy la coordinación es 100% manual y aislada por sede. Estimamos que entre 15% y 25% de las sesiones se ven afectadas por extensiones, suspensiones o urgencias no planificadas, lo que genera reagendamientos manuales por teléfono entre el equipo de cada sede. Cada extensión no comunicada a tiempo bloquea un box que podría ser usado. La falta de información integrada impide decisiones a nivel institucional."

Garantizar que el video mencione explícitamente los siguientes elementos:

- 4 sedes: Providencia, San Bernardo, Temuco, La Serena.

- 12 boxes por sede, regla 60% Kinesiología / 40% Fonoaudiología.

- 3 etapas de tratamiento (bebés sin marcha, preescolar/escolar, transición a vida adulta).

- 7 actores: Admin Institución, Admin Sede, Enfermera de Box, Médico Kinesiólogo, Médico Fonoaudiólogo, Auxiliar de Limpieza, Jefe de Auxiliares.

- Las 5 causas de impredecibilidad mencionadas en el enunciado original.

Esfuerzo estimado

30 minutos para reformular el texto de contexto.

Criterio 2 — Aplicación y evidencia de la metodología RUP (20 pts)

Este es el criterio más importante en puntaje. Vale 20 puntos y tiene condición eliminatoria asociada al uso de la plataforma (criterio 3).

Estado actual

Tienen el documento EduDown_RUP.docx con 18 user stories detalladas con criterios Given/When/Then, 22 reglas de negocio numeradas, MoSCoW, story points y mapeo a iteraciones. Tienen Plan_de_Desarrollo.docx con las 4 fases del RUP. Esto es una base sólida pero le faltan tres componentes.

Gap para Sobresaliente

El nivel 4 exige paso a paso la metodología en plataforma, con artefactos, flujo de trabajo, roles, backlog, iteraciones y trazabilidad. También exige justificar por qué RUP fue preferible frente a las otras alternativas.

Faltan tres elementos críticos:

- Artefactos UML del RUP. El documento es solo texto, no incluye diagramas UML.

- Justificación explícita de RUP frente a LeSS y SAFe.

- Trazabilidad visible Casos de Uso → User Stories → Sprint en Taiga → Reglas de Negocio → Pruebas.

Acciones a ejecutar

A. Producir cinco diagramas UML mínimos

Herramientas gratuitas recomendadas: PlantUML (texto a diagrama, muy rápido), draw.io o Mermaid.

- Diagrama de Casos de Uso UML con los 7 actores y los 12 CU del enunciado mapeados a las 18 US del backlog.

- Diagrama de Clases del Dominio: Sede, Box, Profesional, Paciente, Sesión, EventoContingencia, Insumo, PaqueteInsumos, ListaEspera, con atributos y relaciones.

- Diagrama de Secuencia de US-08 (Agendar sesión con validación atómica). Es el caso más complejo y demuestra la transacción de reserva.

- Diagrama de Secuencia de US-09 (Cierre de sesión + notificación push + actualización de mapa). Demuestra los patrones Publish-Subscribe y Content-Based Router en acción.

- Diagrama de Despliegue/Componentes: PWA React → API FastAPI → PostgreSQL + Redis + Socket.io + Anti-Corruption Layer al sistema externo de abastecimiento.

B. Justificación RUP frente a LeSS y SAFe

Texto sugerido para una diapositiva del video:

"RUP fue seleccionado porque: (1) el caso ya viene con artefactos pre-formateados (12 CU numerados, requisitos numerados RF1 a RF12) que mapean directamente a artefactos RUP de Visión y Modelo de Casos de Uso. (2) El equipo es de 4 personas trabajando en un único producto, no en un programa de productos coordinados, lo que descarta SAFe. (3) No tenemos múltiples equipos paralelos sobre un mismo backlog, lo que descarta LeSS, que asume mínimo dos equipos coordinados. (4) RUP permite priorizar riesgos en la fase de Elaboración antes de comprometer el desarrollo, lo cual es crítico cuando el cliente es una ONG con presupuesto limitado."

C. Tabla de trazabilidad

Esta tabla, mostrada brevemente en el video, demuestra trazabilidad mejor que cualquier explicación verbal. Ejemplo de mapeo (extraer al menos los 12 CU principales):

| Caso de Uso | User Story | Sprint Taiga | Diagrama UML | Reglas Negocio | Pruebas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CU1 Autenticar | US-01 | Sprint 1 | Sec-Auth | RN-01, RN-02 | TC-01 a TC-04 |
| CU2 Admin usuarios | US-02 | Sprint 1 | Clases-Auth | RN-03 | TC-05 a TC-07 |
| CU3 Admin centros | US-03 | Sprint 2 | Clases-Sede | RN-04 | TC-08 |
| CU4 Admin equipo | US-04, US-05 | Sprint 1 | Clases-Profesional | RN-05, RN-06, RN-07 | TC-09 a TC-11 |
| CU5 Admin Box | US-06 | Sprint 1 | Clases-Box | RN-08 | TC-12 |
| CU6 Agendar sesión | US-08, US-11 | Sprint 1 | Sec-Agendar | RN-06, RN-10, RN-11, RN-15 | TC-13 a TC-18 |
| CU7 Admin pacientes | US-07 | Sprint 1 | Clases-Paciente | RN-09 | TC-19, TC-20 |
| CU8 Modificar agenda | US-09, US-10 | Sprint 1 | Sec-Cierre | RN-12, RN-13, RN-14 | TC-21 a TC-24 |
| CU9 Reportar evento | US-10 | Sprint 1 | Sec-Evento | RN-14 | TC-25 |
| CU10 Disponibilidad | US-13 | Sprint 1 | Sec-Mapa | RN-17 | TC-26, TC-27 |
| CU11 Insumos | US-16, US-17 | Sprint 1+2 | Sec-Insumos | RN-20, RN-21 | TC-28 a TC-30 |
| CU12 Reportes | US-18 | Sprint 1 | Componentes-Reportes | RN-22 | TC-31, TC-32 |

D. Las 4 fases con artefactos por fase

| Fase RUP | Artefactos producidos |
| --- | --- |
| Inicio | Visión del producto, Glosario, Modelo de Casos de Uso de alto nivel, Lista de Riesgos inicial, Caso de Negocio. |
| Elaboración | Modelo de Casos de Uso al 80%, Arquitectura del software (vistas 4+1), Plan de Desarrollo refinado, Lista de Riesgos refinada, Prototipo de arquitectura, Manual de usuario preliminar. |
| Construcción | Modelos completos (Análisis, Diseño, Despliegue, Implementación), Prototipo operacional beta, Manual Inicial de Usuario, Plan de Transición. |
| Transición | Despliegue del sistema, Capacitación de usuarios finales (enfermeras), Documentación legal, Caso de Negocio actualizado, Soporte inicial. |

Esfuerzo estimado

6 a 8 horas para producir los diagramas UML, la diapositiva de justificación y la tabla de trazabilidad.

Criterio 3 — Uso efectivo de la plataforma Taiga (10 pts)

Condición mínima eliminatoria: sin evidencia visible en plataforma, el trabajo no puede alcanzar nivel Sobresaliente en metodología (criterio 2). Esto significa que sin Taiga visible, dos criterios bajan.

Estado actual

El equipo menciona Taiga en los documentos pero no se ha visto evidencia visual configurada. Es la pieza más urgente junto con el prototipo.

Acciones a ejecutar

Configuración mínima en Taiga

- Crear proyecto "EduDown - Sistema de Agendamiento" en taiga.io (cuenta gratuita).

- Crear los 6 epics del RUP final: E1 Administración y Acceso, E2 Gestión de Recursos Clínicos, E3 Agendamiento y Operación, E4 Visibilidad en Tiempo Real, E5 Insumos e Integración, E6 Reportes y Analítica.

- Cargar las 18 user stories con sus story points, etiquetas MoSCoW (Must/Should/Could) y descripción Given/When/Then completa.

- Crear 2 sprints: Sprint 1 (MVP, 67 puntos, las 13 user stories Must Have) y Sprint 2 (39 puntos, las 5 Should Have).

- Mover algunas tarjetas a estados "In Progress" y "Done" para que el tablero se vea trabajado, no vacío.

- Asignar responsables por rol RUP: Analista, Arquitecto, Desarrollador, Tester.

- Crear un wiki en Taiga con el documento de Visión y enlaces a los diagramas UML.

Lo que se debe mostrar en el video (60 a 90 segundos de screen recording)

- Backlog con epics colapsables y user stories debajo de cada uno.

- Sprint board con tarjetas en columnas Kanban (Ready, In Progress, Ready for Test, Done).

- Clic en US-08 para mostrar la descripción detallada Given/When/Then.

- Gráfica de burndown del Sprint 1 (la genera Taiga automáticamente).

- Wiki con el documento de Visión.

Esfuerzo estimado

3 a 4 horas para cargar todo el contenido en Taiga, más 15 minutos para grabar el screen recording.

Criterio 4 — Supuestos, contradicciones y marco de decisión (10 pts)

Estado actual

Bien cubierto en el borrador de la presentación y en la PPT slide 6. Identifican supuestos, verdades y contradicciones con buen criterio.

Gap para Sobresaliente

El nivel 4 exige conectar explícitamente cada supuesto y contradicción con una decisión de diseño. Hoy se enuncian pero no se vinculan visiblemente con cómo afectaron al sistema.

Acción a ejecutar

Producir y mostrar la siguiente tabla en el video. Demuestra rigor analítico y cubre el criterio completo:

| Categoría | Identificación | Decisión de diseño asociada |
| --- | --- | --- |
| Supuesto | El sistema externo de abastecimiento expone una API REST consultable. | Se diseña un Anti-Corruption Layer con caché diaria. Si la API falla, se opera con caché del día anterior y se notifica al admin. |
| Supuesto | Hay conectividad confiable entre las 4 sedes y el servidor central. | Se elige arquitectura centralizada (monolito modular) en lugar de híbrida con agentes locales por sede. |
| Supuesto | No hay datos históricos al inicio del sistema. | Iteración 1 usa heurísticas explícitas trazables a las RN. Modelo aprendido (ML) se introduce en Iteración 2 cuando ya hay datos. |
| Verdad del caso | 12 boxes por sede, regla 60% Kine / 40% Fono. | RN-08 y RN-19 las codifican como reglas validadas automáticamente por el sistema. |
| Verdad del caso | 3 estados de cierre de sesión: Terminada, Suspendida, Extendida. | Modelo de dominio incluye un enum SessionEndStatus con esos 3 valores exactos. |
| Contradicción detectada | El enunciado menciona 3 etapas pero algunos requisitos hablan de "cuarta etapa". | Resuelta con el cliente y codificada en RN-09: solo existen 3 etapas. El enunciado tenía un error. |
| Contradicción detectada | El enunciado pide notificación por correo pero el correo es asíncrono y no garantiza tiempo real. | Decisión: notificación push como canal primario, correo como fallback mediante Dead Letter Channel tras 3 reintentos. |
| Restricción | EduDown es ONG sin presupuesto para Oracle. | Se descarta Oracle, se elige PostgreSQL (gratuito, multi-tenant nativo). |
| Restricción | Datos clínicos de menores con discapacidad. | Cumplimiento Ley 19.628; cifrado en reposo, JWT con expiración, RBAC por rol y sede, log de auditoría. |

Esfuerzo estimado

1 hora.

Criterio 5 — Alternativas, descarte y justificación (15 pts)

Estado actual

La PPT slide 7 trata el tema pero está desactualizada y contradice al RUP final. Hoy dice "Mejor solución: monolítico con Oracle" cuando el RUP final ya descartó Oracle por restricción de costo. Esta diapositiva debe rehacerse.

Gap para Sobresaliente

El nivel 4 exige presentar alternativas plausibles, identificar la mejor solución, la mejor alternativa y el peor caso, con criterios técnicos, metodológicos y de negocio explícitos.

Acción a ejecutar

Reescribir la diapositiva con tres alternativas coherentes con el stack final. Texto y argumentos:

Mejor solución (seleccionada): Monolito modular con eventos

- Tecnología: React PWA + FastAPI + PostgreSQL + Redis + Socket.io.

- Arquitectura: Modular monolith con Event Bus interno, no microservicios distribuidos.

- Criterios: (1) volumen de 4 sedes × 12 boxes no justifica complejidad de microservicios; (2) ONG con equipo pequeño de mantenimiento; (3) integridad transaccional centralizada (RN-10, reserva atómica); (4) costo de infraestructura sostenible.

- Pros: despliegue simple, transacciones ACID nativas, latencia baja.

- Contras: fallo central afecta las 4 sedes; escalado vertical antes que horizontal.

Mejor alternativa (Plan B): Híbrido con agentes locales por sede

- Cuándo aplicaría: si la conectividad entre sedes resulta poco confiable en producción.

- Tecnología: mismo stack más agentes locales con sincronización eventual.

- Pros: opera offline en sede; resiliente a caídas de red.

- Contras: complejidad de sincronización y resolución de conflictos; mayor costo de mantenimiento; reescritura parcial del módulo de tiempo real.

Peor caso (descartado): Microservicios con Kubernetes

- Por qué descartado: (1) volumen no lo justifica, es sobre-ingeniería; (2) costo de infraestructura (cluster K8s, observabilidad distribuida, service mesh) incompatible con presupuesto ONG; (3) curva de aprendizaje y mantenimiento exceden las capacidades del equipo; (4) latencia entre servicios degradaría el requisito de "<1 segundo en mapa multi-sede" salvo con inversión cara en optimización.

- Costo aproximado: infraestructura cloud para microservicios K8s con 4 sedes ≈ 10× el costo de un VPS único bien dimensionado.

Esfuerzo estimado

1.5 horas para reescribir la diapositiva y producir un cuadro comparativo.

Criterio 6 — Enterprise Integration Patterns (10 pts)

Estado actual

El RUP final identifica 5 EIPs aplicados al diseño. La PPT antigua menciona 3 patrones distintos. Hay que unificar usando los 5 del RUP final, que son más sofisticados y mejor justificados.

Gap para Sobresaliente

El nivel 4 exige aplicar los EIPs de manera explícita en la arquitectura, explicando qué patrones se usan, qué problema resuelven y por qué son adecuados al caso.

Acción a ejecutar

Mostrar en el video la siguiente tabla, junto con un diagrama de arquitectura donde los 5 patrones aparezcan etiquetados encima de los componentes correspondientes:

| Patrón | Problema que resuelve | Dónde se aplica | Evidencia en prototipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Anti-Corruption Layer | El sistema externo de abastecimiento tiene su propio modelo de datos. No queremos que sus cambios rompan EduDown. | Sincronización diaria de catálogo de insumos. | Adaptador SupplyACL traduce el modelo externo al interno; caché Redis con catálogo del día. |
| Publish-Subscribe | Múltiples consumidores deben reaccionar al cierre de una sesión: limpieza, mapa, IA, lista de espera. Acoplarlos directo es frágil. | Evento session-closed consumido por 4 suscriptores independientes. | Bus de eventos con FastAPI background tasks o Redis Pub/Sub. |
| Content-Based Router | Los distintos tipos de evento (cierre Terminada vs Extendida vs Suspendida) requieren rutas distintas. | Routing del evento de cierre según el estado final. | Función route_session_closed_event en el backend. |
| Aggregator | El Admin Institución necesita ver estado consolidado de las 4 sedes en un solo dashboard. | Dashboard global multi-sede. | Endpoint /api/dashboard/global que agrega estado de las 4 sedes desde Redis. |
| Dead Letter Channel | Notificaciones push a auxiliares pueden fallar (red, dispositivo apagado). No deben perderse silenciosamente. | Reintentos automáticos de notificación push, escalamiento a correo si fallan 3 veces. | Cola de reintentos con backoff exponencial; alerta a Jefe de Auxiliares tras 3 fallos. |

Esfuerzo estimado

1.5 horas para diagrama de arquitectura con patrones etiquetados.

Criterio 7 — Tecnologías y tendencias seleccionadas (10 pts)

Estado actual

Tecnologías seleccionadas: MIT Design FullStack y MIT Design AI. Hay que distinguirlas claramente del stack técnico (React, FastAPI, etc.). FullStack y AI son enfoques o tendencias, no productos.

Gap para Sobresaliente

El nivel 4 exige integrar de forma coherente al menos dos tecnologías o tendencias mostrando su valor dentro del problema, diseño y prototipo. La palabra crítica es "prototipo": deben demostrarlas funcionando, no solo describirlas.

Acción a ejecutar

MIT Design FullStack — demostración en prototipo

El principio de FullStack es que una decisión de producto se materializa coordinadamente en todas las capas. Para EduDown la decisión es: el estado del mapa de boxes debe ser el mismo para todos los usuarios conectados, en todas las sedes, con menos de 1 segundo de retraso (RN-17).

Materialización por capa:

| Capa | Decisión derivada de "<1s tiempo real multi-sede" |
| --- | --- |
| Experiencia (frontend) | PWA en React. Mapa con WebSocket cliente. Estado optimista local + reconciliación. Indicador "sin conexión en vivo" cuando el socket cae. |
| API (backend) | FastAPI con endpoints de comando que publican eventos a un bus, no escriben directo a la UI. |
| Tiempo real | Socket.io o equivalente: cuando un box cambia de estado, todos los clientes suscritos a esa sede reciben el evento. |
| Caché | Redis con el estado actual de los 48 boxes. El mapa lee de Redis, no de PostgreSQL, para latencia <50ms. |
| Persistencia | PostgreSQL con transacción atómica para la reserva (RN-10). La escritura a Redis es consecuencia de la confirmación en PG. |
| Integración externa | Anti-Corruption Layer al sistema de abastecimiento, con caché diaria. |
| Accesibilidad transversal | Estados del box codificados con color + ícono + texto (WCAG 2.2), no solo color. |

Demostración en el video: abrir dos pantallas del navegador. En pantalla A (Enfermera) agendar una sesión. En pantalla B (Admin Institución, dashboard global) el cambio aparece sin recargar. Esa sincronización de 30 segundos es la evidencia de FullStack.

MIT Design AI — demostración en prototipo

El principio de Design AI es que la IA es asistente, no reemplazo del humano. Esto se llama human-in-the-loop. Para un caso clínico-educativo donde la usuaria es una enfermera responsable de pacientes con Síndrome de Down, no es preferencia, es obligación de diseño.

Aplicación al módulo de sugerencias en dos fases:

- Fase heurística (Iteración 1): el motor inteligente usa reglas explícitas trazables a RN-05 (especialidad), RN-06 (no doble asignación), RN-19 (60/40), priorizando disponibilidad confirmada del profesional. Es lógica explicable, no caja negra.

- Fase aprendida (Iteración 2): a partir de los datos generados (estado de cierre, duración real vs planificada, frecuencia de urgencias por sede), un modelo predice probabilidad de extensión y sugiere buffer.

Cada sugerencia incluye en pantalla:

- Confianza calibrada (porcentaje visible).

- Razones explícitas (chips: "box-tipo-match", "prof-disponible", "historial-similar:5").

- Tag de "confianza baja" cuando el modelo no tiene datos suficientes.

- Confirmación humana obligatoria. La IA nunca agenda sola.

Argumento defendible en preguntas: la falta de datos históricos al inicio no es problema para AI, es exactamente la razón para usarla con esta arquitectura. El sistema empieza con reglas heurísticas y va aprendiendo de los datos que él mismo genera.

Justificación de tecnologías descartadas

- Mathematical Programming descartado: requiere parámetros calibrados al inicio que EduDown no tiene; los solvers comerciales (CPLEX, Gurobi) tienen licenciamiento incompatible con presupuesto ONG; las alternativas open source (PuLP con CBC, OR-Tools) son sobre-ingeniería para 12 boxes × ~24 slots/día por sede.

- Quantum Solutions descartado: el espacio combinatorio del problema está varios órdenes de magnitud por debajo del umbral donde quantum aporta ventaja real sobre algoritmos clásicos. Costos y latencia de hardware quantum (IBM Q, Azure Quantum, IonQ) injustificados a esta escala.

Esfuerzo estimado

2 horas para configurar la demo en el prototipo y preparar el script narrativo.

Criterio 8 — Contexto, problema, propuesta, amenazas e impacto (10 pts)

Estado actual

Contexto, problema y propuesta están cubiertos. Amenazas e impacto están débiles o ausentes. Los "riesgos" del Plan_de_Desarrollo no son lo mismo que las amenazas que pide la rúbrica.

Gap para Sobresaliente

El nivel 4 exige articular los cinco componentes entre sí y con el diseño. Hay que diferenciar amenazas (externas, intencionales o no, con potencial de daño) de riesgos generales del proyecto, y cuantificar el impacto esperado del sistema.

Acción a ejecutar

Tabla de amenazas con mitigación en el diseño

| Tipo | Amenaza | Mitigación en el diseño |
| --- | --- | --- |
| Seguridad | Filtración de datos clínicos de menores con SD (Ley 19.628). | Cifrado en reposo, JWT con expiración, RBAC por rol+sede, log de auditoría de accesos. |
| Continuidad | Caída del sistema externo de abastecimiento. | Anti-Corruption Layer + caché diaria + alerta al admin. |
| Continuidad | Pérdida de conexión WebSocket. | Indicador "sin conexión en vivo" + botón refresco manual. |
| Adopción | Resistencia del personal clínico al cambio. | Capacitación en plan de transición + UI calibrada con la enfermera + sesiones grabadas. |
| Calidad de IA | Sugerencias erróneas en cold start. | Confianza calibrada visible + reglas heurísticas como fallback + human-in-the-loop estricto. |
| Operacional | Fallo de notificación push al auxiliar. | Dead Letter Channel con 3 reintentos + alerta al Jefe de Auxiliares. |
| Concurrencia | Dos enfermeras agendan el mismo box simultáneamente. | Reserva atómica (RN-10) con transacción PostgreSQL y lock optimista. |

Impacto esperado (cuantificado, declarado como meta inicial)

- Operacional: reducción del tiempo de coordinación entre sedes de días a tiempo real (segundos).

- Calidad de información: paso de 0% a 100% de visibilidad multi-sede mediante el dashboard global.

- Trazabilidad: 0 eventos auditables hoy → 100% de agendamientos, modificaciones, cierres y eventos quedan en log con autor, timestamp y contexto.

- Eficiencia operativa proyectada: meta inicial de +10% en tasa de sesiones terminadas a tiempo planificado, medido por el reporte US-18 a 6 meses.

- Escalabilidad institucional: permite incorporar futuras sedes sin rehacer infraestructura (multi-tenant nativo).

- Misión de EduDown: libera tiempo de enfermeras y profesionales clínicos de tareas administrativas para dedicarlo al tratamiento de los usuarios con SD y sus familias.

Esfuerzo estimado

1.5 horas.

Criterio 9 — Prototipo funcional (10 pts)

Condición mínima eliminatoria: sin prototipo funcional o demostración verificable, el trabajo no puede alcanzar evaluación alta en factibilidad.

Estado actual

No se ha visto evidencia de prototipo. Esto es la pieza más urgente del trabajo restante.

Acción a ejecutar

No es necesario implementar las 18 user stories. Es necesario que se vea funcionando, en este orden, lo siguiente:

- Login con dos roles distintos (Enfermera + Admin Institución).

- Mapa de boxes con 12 boxes en grilla. Estados: verde (disponible), rojo (ocupado), naranja (mantención). Codificación accesible: color + ícono + texto.

- Agendar sesión con validación atómica (formulario que valida que box esté libre y profesional esté libre).

- WebSocket sincronizando dos pantallas: al confirmar la sesión en una, el cambio aparece en la otra sin recargar.

- Sugerencia inteligente en urgencia: botón "Sesión urgente" → sistema pre-selecciona box+profesional con confianza visible.

- Cierre de sesión + notificación: médico cierra sesión → notificación visible para auxiliar de limpieza → mapa vuelve a verde en todas las pantallas.

- Dashboard global con Aggregator: vista del Admin Institución mostrando las 4 sedes consolidadas.

Stack mínimo recomendado para velocidad

| Capa | Tecnología y nota |
| --- | --- |
| Frontend | React + Vite + Tailwind CSS (rápido de levantar, despliegue inmediato) |
| Backend | FastAPI + SQLModel (Python, rápido de codificar, async nativo) |
| Base de datos | PostgreSQL en Docker (o SQLite para acelerar la demo) |
| Tiempo real | python-socketio + cliente Socket.io en React |
| Caché | Opcional para la demo. Si tienen tiempo, Redis. |
| Despliegue | localhost basta para grabar el video. Si quieren extra, Render/Railway gratis. |

Datos seed para que el sistema se vea poblado

- 4 sedes (Providencia, San Bernardo, Temuco, La Serena).

- 12 boxes por sede (48 boxes totales) con tipos y tamaños asignados.

- Aproximadamente 10 profesionales por sede con disponibilidades horarias.

- Aproximadamente 20 pacientes con fichas en distintas etapas.

- Aproximadamente 30 sesiones planificadas para el día actual.

Lo que NO necesita el prototipo (para no perder tiempo)

- Implementación real de bcrypt (mock OK).

- Integración real con sistema de abastecimiento (mock OK, pero el ACL en código sí debe estar).

- Modelo ML real (heurísticas con explicación bastan para la demo).

- Tests unitarios completos.

- Despliegue en cloud (localhost basta).

Lo que SÍ necesita el prototipo

- Que se vea fluido en pantalla.

- Que la sincronización en tiempo real funcione visiblemente.

- Que la sugerencia de IA muestre justificación y porcentaje de confianza.

- Que el cierre de sesión dispare la notificación al auxiliar.

Distribución estimada del trabajo

| Tarea | Esfuerzo |
| --- | --- |
| Setup de proyecto + auth básica + datos seed | 4 horas |
| Mapa de boxes + visualización por sede | 4 horas |
| Agendar sesión con validación atómica | 6 horas |
| WebSocket sincronizando pantallas | 4 horas |
| Sugerencia heurística + UI con explicación y confianza | 4 horas |
| Cierre de sesión + notificación + Pub-Sub interno | 4 horas |
| Dashboard global multi-sede (Aggregator) | 3 horas |
| Pulido + script de demo + pruebas finales | 3 horas |
| TOTAL aproximado | 32 horas |

Distribuido entre 4 personas, son aproximadamente 8 horas por persona en una semana.

Criterio 10 — Calidad del video y comunicación profesional (5 pts)

Acciones recomendadas

- Duración objetivo: 10 a 12 minutos (no más). Los videos largos pierden impacto.

- Resolución mínima 1080p para que se lea Taiga, los diagramas y el código del prototipo.

- Audio claro, idealmente con micrófono externo. Probar antes de grabar.

- Una persona narradora principal con intervenciones del resto del equipo en sus segmentos. Si rotan, transiciones limpias.

- Pantalla compartida con cursor visible en las demos del prototipo y de Taiga.

- Subtítulos en momentos densos (opcional pero suma puntos).

- Música suave de fondo en transiciones, baja al hablar (opcional).

Timeline unificado de trabajo

Asumiendo que disponen de 7 a 10 días hasta la entrega del video. Si tienen menos, comprimir las primeras tareas y priorizar el prototipo (criterio 9, eliminatorio).

| Día | Actividades |
| --- | --- |
| Día 1 | Decidir y comunicar al equipo el stack único: React + FastAPI + PostgreSQL + Redis + Socket.io. Cero menciones a Oracle, MongoDB, Node.js, Java en cualquier documento. Asignar responsables: 1-2 personas al prototipo, 1 a Taiga, 1 a diagramas UML. Reescribir la PPT slide 7 (alternativas) con la versión nueva descrita en este documento. |
| Días 2-3 | Desarrollador(es): empezar prototipo con setup, login y mapa de boxes. Otra persona: configurar Taiga con los 6 epics, 18 US y 2 sprints. Otra persona: producir los 5 diagramas UML en PlantUML o draw.io. |
| Días 4-5 | Prototipo: agregar agendar sesión, WebSocket sincronizando pantallas y sugerencia con confianza visible. Documentos: actualizar PPT con todas las correcciones indicadas. Producir tabla de trazabilidad y tabla de supuestos/contradicciones. |
| Día 6 | Prototipo: cierre de sesión, dashboard global y datos seed completos. Capturar screenshots de Taiga. Ensayo del guion del video sin grabar. |
| Día 7 | Grabar el video por segmentos. Editar. Revisar contra rúbrica criterio por criterio. Subir. |

Estructura del video (11 minutos)

Cada segmento del video está mapeado al criterio o criterios de la rúbrica que cubre. Esta estructura asegura que ningún criterio quede sin evidencia visible.

| Minuto | Contenido | Criterios cubiertos |
| --- | --- | --- |
| 0:00 - 0:45 | Presentación equipo + contexto EduDown (4 sedes, 12 boxes, 3 etapas, regla 60/40) con cifras estimadas del problema | C1 |
| 0:45 - 1:30 | Problema y requerimientos: tabla de epics + MoSCoW + cuantificación del impacto actual | C1, C8 |
| 1:30 - 3:00 | RUP elegido. Justificación frente a LeSS y SAFe. Las 4 fases con artefactos. Diagramas UML mostrados. Tabla de trazabilidad CU↔US↔Sprint↔RN. | C2 (20 pts) |
| 3:00 - 4:00 | Demo de Taiga: backlog, sprints, tablero Kanban, US-08 detallada, gráfica burndown, wiki | C3 |
| 4:00 - 4:45 | Tabla de supuestos / verdades / contradicciones / restricciones con decisiones de diseño asociadas | C4 |
| 4:45 - 5:45 | Alternativas: Mejor solución / Mejor alternativa / Peor caso descartado, con criterios técnicos, metodológicos y económicos | C5 (15 pts) |
| 5:45 - 7:00 | Diagrama de arquitectura con los 5 EIPs etiquetados encima. Tabla problema-solución por patrón. | C6 |
| 7:00 - 8:00 | MIT Design FullStack y MIT Design AI integrados al diseño. Justificación del descarte de Math Programming y Quantum. | C7 |
| 8:00 - 8:30 | Amenazas (7 tipos) + Impacto cuantificado | C8 |
| 8:30 - 10:30 | Demo del prototipo: login → mapa → agendar con dos pantallas sincronizadas → sugerencia IA → urgencia → cierre con notificación → dashboard global | C7, C9 |
| 10:30 - 11:00 | Conclusiones: qué resuelve el sistema, qué queda para iteraciones siguientes, valor para EduDown | C8 |

Verificación final contra condiciones mínimas obligatorias

Antes de considerar terminado el video, chequear que se cumple cada una de las 5 condiciones eliminatorias de la rúbrica:

| Nº | Condición mínima | Cumplimiento esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sin evidencia en plataforma, el trabajo no puede alcanzar nivel sobresaliente en metodología. | Demo de Taiga visible (60-90 segundos) con backlog cargado, sprints, tablero Kanban y wiki. |
| 2 | Las alternativas sin justificación explícita no serán consideradas válidas. | Diapositiva con Mejor / Alternativa / Peor caso, cada una con criterios técnicos, metodológicos y económicos. |
| 3 | Sin prototipo funcional o demostración verificable, el trabajo no puede alcanzar evaluación alta en factibilidad. | Demo del prototipo (2 minutos) navegando login, mapa, agendar, sugerencia, cierre, dashboard. |
| 4 | Mencionar EIPs sin evidenciar su aplicación no constituye cumplimiento del requisito. | Diagrama de arquitectura con los 5 patrones etiquetados + demo donde se ven actuando (Pub-Sub al cerrar sesión, ACL en sincronización, Aggregator en dashboard global). |
| 5 | Mencionar tecnologías sin integrarlas al caso y al prototipo no constituye cumplimiento técnico. | FullStack visible en sincronización de tiempo real entre dos pantallas. AI visible en sugerencia con explicación y confianza calibrada. |

Si las 5 condiciones se cumplen visiblemente en el video, el equipo está en posición de aspirar a Sobresaliente en la mayoría de los criterios. La calidad de cada uno (más allá de cumplir el mínimo) determina si llegan a Sobresaliente o se quedan en Adecuado.

Cierre

Este documento contiene el plan completo, criterio por criterio, para llevar el proyecto del estado actual a un video que cumpla con la rúbrica. Las acciones priorizadas en orden de impacto y urgencia son:

- Unificar el stack y eliminar contradicciones entre documentos (urgencia: hoy).

- Configurar Taiga con backlog, sprints y tablero (criterio 3, condición eliminatoria asociada al criterio 2 de 20 puntos).

- Producir los 5 diagramas UML del RUP (criterio 2, 20 puntos).

- Construir el prototipo funcional mínimo demostrable (criterio 9, condición eliminatoria).

- Reescribir la diapositiva de alternativas para que sea coherente con el RUP final (criterio 5, 15 puntos).

- Actualizar la lista de EIPs en la PPT (criterio 6).

- Producir las tablas de trazabilidad, supuestos/contradicciones y amenazas/impacto (criterios 2, 4, 8).

- Grabar el video con la estructura indicada de 11 minutos.

- Verificar contra las 5 condiciones mínimas obligatorias antes de subir.

Cualquier duda específica sobre uno de estos frentes (diagramas UML en PlantUML, esqueleto de código del prototipo, manual paso a paso de Taiga, guion línea por línea del video) puede pedirse aparte.